[image: image1.jpg]



Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2025.
01. siječnja 2025. – 31. prosinca 2025.

Općina Funtana-Fontane
veljača 2026. godine 

1. ZAKONODAVNI OKVIR STRUKTURE I SADRŽAJA IZVJEŠĆA

· Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22),
· Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvješćivanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/2023),
· Upute za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Dokument: UI-GI/PP-2; Inačica: 1.1 Pripremljeno: prosinac 2023.)
koji definiraju sljedeće:

Izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je izvješće o napretku u provedbi mjera te ostvarivanju pokazatelja rezultata koje tijelo zaduženo za izradu provedbenog programa podnosi izvršnom tijelu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i regionalnom koordinatoru jednom godišnje, izvješće o provedbi provedbenog programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obavezno sadrži:

· opis napretka o provedbi svake pojedine mjere provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,
· podatke o ostvarenoj vrijednosti svakog pojedinog pokazatelja rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja,
· podatke o sredstvima utrošenim za provedbu mjera provedbenog programa i
· zaključak o provedbi provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja.
2. PREGLED STANJA U SAMOUPRAVNOM DJELOKRUGU
Općina Funtana-Fontane djeluje u specifičnom gospodarskom okruženju Republike Hrvatske, unutar administrativnog i razvojnog okvira Istarska županija, koji je snažno obilježen turizmom kao dominantnom gospodarskom granom. Po indeksu razvijenosti Funtana pripada najrazvijenijoj 8. razvojnoj skupini te je 7. najrazvijenija jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj prema sljedećim kriterijima: prosječni dohodak po stanovniku, prosječni izvorni prihodi po stanovniku, prosječna stopa nezaposlenosti, opće kretanje stanovništva (2016./2006.), indeks starenja (2011.) te stupanj obrazovanja (VSS, 20-65, 2011.).
Gospodarstvo Općine temelji se prvenstveno na:

· turizmu i ugostiteljstvu (kampovi, hoteli, privatni smještaj, restorani),

· malom i srednjem poduzetništvu,

· obrtništvu i uslužnim djelatnostima,

· građevinarstvu i povezanim uslugama,

· poljoprivredi manjeg opsega (maslinarstvo, vinogradarstvo).

Turizam predstavlja ključni generator prihoda i zapošljavanja, pri čemu je naglašena sezonalnost poslovanja. U razdoblju 2021.–2025. godine gospodarstvo je postupno stabilizirano nakon poremećaja uzrokovanih pandemijom, uz kontinuiran rast turističkih pokazatelja, povećanje kvalitete smještajnih kapaciteta te ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu.

U kontekstu makroekonomskih kretanja u Republici Hrvatskoj (inflacija, rast troškova energenata i građevinskih radova), Općina se suočavala s izazovima povećanja troškova provedbe kapitalnih projekata, ali je kroz plansko upravljanje proračunom održana fiskalna stabilnost i kontinuitet investicija. 

Društveni život obilježen je snažnom uključenosti udruga, sportskih klubova i kulturnih društava. Posebna pažnja posvećuje se očuvanju lokalnog identiteta, dvojezičnosti i kulturne baštine, što je karakteristično za područje Istarske županije.

Općina Funtana-Fontane kao jedinica lokalne samouprave djeluje u skladu sa zakonodavnim okvirom Republike Hrvatske koji uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave. U institucionalnom smislu, Općina je nastavila jačati administrativne kapacitete, unaprjeđivati transparentnost rada te digitalizirati pojedine procese upravljanja i komunikacije s građanima. U razdoblju 2021.–2025. Općina Funtana-Fontane djelovala je u stabilnom, ali izazovnom gospodarskom i društvenom okruženju. Unatoč makroekonomskim pritiscima i sezonalnosti lokalnog gospodarstva, zadržana je fiskalna stabilnost, kontinuitet ulaganja u infrastrukturu te visoka razina javnih usluga.

Ostvaren je napredak u:

· komunalnom i infrastrukturnom razvoju,
· podizanju kvalitete turističke ponude,
· jačanju društvene kohezije i lokalnog identiteta,
· unaprjeđenju transparentnosti i učinkovitosti rada općinske uprave.

Ovakav kontekst predstavljao je stabilnu osnovu za provedbu ciljeva definiranih Provedbenim programom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2021.–2025. godine.

3. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA 
· ODRŽAVANJE LANCA REZULTATA
Provedbom provedbenog programa Općine Funtana-Fontane u 2025. godini stvoren je koncept održavanja lanca rezultata- napredak se očituje u:

· dosljednoj provedbi mjera koje su izravno povezane s definiranim posebnim ciljevima,

· izbjegavanju fragmentacije aktivnosti izvan strateškog okvira,

· redovitom praćenju doprinosa pojedinih projekata ostvarenju planiranih ishoda.

Time je osigurano da svaka proračunska aktivnost ima jasno definiran doprinos višoj razini ciljeva, čime je održana vertikalna usklađenost (cilj – mjera – aktivnost – rezultat), kako bi se razvoj usmjerio i pratio prema nadređenim srednjoročnim aktom strateškog planiranja Plan razvoja Istarske županije do 2027. godine. Time je potvrđena sposobnost Općine Funtana-Fontane da sustavno upravlja razvojnim procesima te održava dosljednost između planiranja, provedbe i postignutih rezultata.
[image: image2.emf]
Slika 1. Održavanje lanca rezultata u provedbi 

· IZVJEŠĆE O NAPRETKU 

Općina Funtana-Fontana u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine svoj je razvoj usmjerila na 15 mjera: 
1. Učinkovita lokalna uprava i administracija 
2. Komunalni poslovi

3. Učinkovito prostorno i urbanističko planiranje

4. Razvoj konkurentnog gospodarstva

5. Ulaganje u obrazovanje 

6. Briga o djeci 

7. Socijalni programi 

8. Razvoj programa u kulturi 

9. Protupožarna i civilna zaštita

10. Gospodarenje otpadom 

11. Izgradnja u uređenje javnih plaža 

12. Unaprjeđenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture 

13. Održavanje i uređenje javnih plaža 

14. Ulaganje u prometnu infrastrukturu 

15. Demografija 
· ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

Mjera 1. Učinkovita lokalna uprava i administracija - provedeno
Mjera 2. Komunalni poslovi - provedeno
Mjera 3. Učinkovito prostorno i urbanističko planiranje - provedeno
Mjera 4. Razvoj konkurentnog gospodarstva – nije pokrenuto 
Mjera 5. Ulaganje u obrazovanje - provedeno
Mjera 6. Briga o djeci - provedeno
Mjera 7. Socijalni programi - provedeno
Mjera 8. Razvoj programa u kulturi - provedeno
Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita - provedeno
Mjera 10. Gospodarenje otpadom - provedeno
Mjera 11. Izgradnja u uređenje javnih plaža - provedeno
Mjera 12. Unaprjeđenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture - provedeno
Mjera 13. Održavanje i uređenje javnih plaža - provedeno
Mjera 14. Ulaganje u prometnu infrastrukturu - provedeno
Mjera 15. Demografija – provedeno
U okviru izrade Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Općina Funtana-Fontane za 2025. godinu, izvršena je sveobuhvatna analiza statusa realizacije mjera planiranih Provedbenim programom za razdoblje 2021. – 2025. godine.

Temeljem provedene analize utvrđeno je kako je u izvještajnom razdoblju uspješno provedeno 14 od ukupno 15 planiranih mjera, čime je ostvaren vrlo visok stupanj realizacije programskih ciljeva. Aktivnosti su provedene sukladno planiranim prioritetima, financijskim mogućnostima Proračuna te važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
Provedbom navedenih mjera osigurana je stabilnost i kontinuitet u funkcioniranju sustava lokalne samouprave, unaprijeđena je kvaliteta komunalnih i društvenih usluga, podignuta razina sigurnosti te su stvoreni dodatni preduvjeti za ravnomjeran i održiv razvoj Općine. Poseban naglasak stavljen je na projekte koji izravno utječu na kvalitetu života stanovništva, uključujući ulaganja u obrazovanje, sport, kulturu, socijalnu skrb i demografske potpore.

Mjera 4. – Razvoj konkurentnog gospodarstva – nije pokrenuta tijekom izvještajnog razdoblja 2025. godine, prvenstveno zbog okolnosti vezanih uz prioritizaciju drugih infrastrukturnih i društvenih ulaganja te ograničenja raspoloživih financijskih i organizacijskih kapaciteta. Njezina realizacija planira se u narednom planskom razdoblju, sukladno razvojnim potrebama i strateškim smjernicama.

· OPIS STATUSA PROVEDBE MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA

	SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

	Mjera 4. Razvoj konkurentnog gospodarstva

	AKTIVNOST
	POČETNA VRIJEDNOST
	KRAJNJA VRIJEDNOST
	Ostvareno u 2025. godini
	NAZIV POKAZATELJA

	4.1. Izgradnja i razvoj poslovne zone


	0
	5
	-


	Broj dodijeljenih potpora za razvoj poduzetništva

	4.2. Potpore poduzetnicima i poljoprivrednicima
	0
	1
	-
	Broj poslovnih zona

	PROGRAM (AKTIVNOST) U PRORAČUNU
	Program 2002 Poticanje gospodarstva; Program 5107 Ostala infrastruktura; Program 2003 Europski programi i fondovi

	IZNOS REALIZACIJE U 2025.
	-

	Status provedbe mjere
	NIJE POKRENUTO 


Zaključno, može se ocijeniti da je provedba Provedbenog programa za 2025. godinu ostvarena na visokoj razini učinkovitosti i usklađenosti s definiranim ciljevima. Ostvaren je kontinuitet u realizaciji razvojnih prioriteta te su stvoreni stabilni temelji za daljnje unaprjeđenje gospodarskog, društvenog i komunalnog razvoja Općine u idućem planskom ciklusu.

· ZAKLJUČAK O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2025. GODINU

Provedbom Provedbenog programa za 2025. godinu, Općina Funtana-Fontane uspješno je zaključila plansko razdoblje 2021. – 2025. godine, ostvarivši većinu definiranih razvojnih ciljeva i prioriteta. Analiza provedbe potvrđuje kako je realizirano 14 od ukupno 15 planiranih mjera, čime je postignut visok stupanj izvršenja Programa te osigurana stabilnost i kontinuitet razvoja na lokalnoj razini.

Tijekom izvještajnog razdoblja provedene su mjere usmjerene na jačanje institucionalnih kapaciteta, unapređenje komunalne i prometne infrastrukture, razvoj društvenih djelatnosti, zaštitu okoliša, unaprjeđenje sustava civilne i protupožarne zaštite, kao i ulaganja u obrazovanje, sport, kulturu, socijalne programe i demografske mjere. Posebna pažnja posvećena je projektima koji neposredno doprinose kvaliteti života stanovnika te održivom i uravnoteženom razvoju Općine.

Mjera koja se odnosi na razvoj konkurentnog gospodarstva nije pokrenuta u 2025. godini, no navedeno odstupanje nije bitno utjecalo na ukupnu razinu ostvarenja strateških ciljeva. Planiranje i priprema aktivnosti iz tog područja predstavljat će temelj za buduće razvojne cikluse.

Zaključno, može se ocijeniti da je Provedbeni program za 2025. godinu proveden učinkovito, odgovorno i u skladu s financijskim mogućnostima te strateškim dokumentima. Ostvareni rezultati potvrđuju usmjerenost Općine na sustavno unapređenje javnih usluga, infrastrukture i društvenog standarda, čime su stvoreni stabilni preduvjeti za daljnji razvoj u narednom programskom razdoblju.
4. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA
U skladu s uputama Ministarstva, u nastavku je prikazan utjecaj provedbe mjera iz Provedbenog programa Općine Funtana-Fontane za 2025. godinu na ostvarenje ključnih ciljeva javnih politika, uz navođenje najvažnijih rezultata koji su od izravne koristi građanima te su usklađeni s posebnim ciljevima iz Plana razvoja Istarske županije do 2027. godine (koji je strateški usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine)
Provedbom mjera u 2025. godini Općina Funtana-Fontane dala je sustavan i mjerljiv doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika na lokalnoj razini, uz punu usklađenost s nacionalnim strateškim okvirom i prioritetima razvoja Republike Hrvatske. Aktivnosti provedene tijekom izvještajnog razdoblja bile su usmjerene na jačanje institucionalne učinkovitosti, podizanje kvalitete komunalne i prometne infrastrukture, unapređenje društvenih djelatnosti te osiguravanje sigurnosti i održivog upravljanja resursima. Time je ostvarena sinergija između lokalnih razvojnih potreba i širih javnih politika. Provedba Provedbenog programa za 2025. godinu pokazuje visoku razinu usklađenosti s javnim politikama te potvrđuje odgovoran, strateški i razvojno usmjeren pristup upravljanju. Ostvareni rezultati doprinose dugoročnoj društvenoj stabilnosti, gospodarskoj konkurentnosti i održivosti razvoja Općine.
Provedbom mjera u 2025. godini Općina Funtana-Fontane dala je konkretan i mjerljiv doprinos ostvarenju odabranih strateških ciljeva nacionalne razvojne politike, kroz sustavna ulaganja u infrastrukturu, društvene djelatnosti, sigurnost i kvalitetu upravljanja.

SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Iako mjera izravno usmjerena na razvoj konkurentnog gospodarstva nije pokrenuta u izvještajnom razdoblju 2025. godine, provedena ulaganja u komunalnu i prometnu infrastrukturu, uređenje javnih plaža, sportske i društvene sadržaje značajno su unaprijedila investicijsku i turističku atraktivnost prostora. Time su stvoreni stabilni preduvjeti za razvoj poduzetništva, jačanje konkurentnosti i dugoročni gospodarski rast.
· sufinanciran je ugovoreni program 3 kulturnim ustanovama i udrugama,
· organizirane su 3 manifestacije, i to prikladno je obilježena proslava Praznika rada, Dana Općine Funtana-Fontane - Sveti Bernardo i prvenstva u lovu na veliku ribu Big Game Funtana,
· financirano je održavanje 1 kulturnog objekta, i to župne crkve sv. Bernarda u Funtaní,
· mjesne plaže redovito su se održavale.

SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi

Kontinuiranim ulaganjima u obrazovanje, predškolski odgoj te programe za djecu i mlade osigurani su kvalitetniji uvjeti za razvoj ljudskih potencijala. Jačanjem dostupnosti i standarda obrazovnih usluga doprinosi se dugoročnoj zapošljivosti i socijalnoj uključenosti stanovništva.
· sufinanciran je prijevoz za 39 učenika srednjih škola,
· pravo na podmirenje troškova prehrane u OŠ Vladimira Nazora Vrsar ostvarila je 1 učenica koja je polaznica produženog boravka,
· pravo na financiranje nabavke radnih bilježnica i ostalog radnog materijala ostvarilo je 60 učenika OŠ Vladimira Nazora Vrsar te 1 učenik Talijanske OŠ Bernardo Parentin Poreč,
· isplata stipendija vršila se za 30 učenika i 22 studenta. 
SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Unaprjeđenjem rada lokalne uprave, optimizacijom administrativnih procesa te odgovornim upravljanjem imovinom i proračunskim sredstvima povećana je učinkovitost, transparentnost i kvaliteta javnih usluga. Time je osnažena institucionalna stabilnost i povjerenje građana u rad javne uprave.

SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život

Ulaganjima u sportsku infrastrukturu, javne površine, komunalne sustave, kulturne programe i održavanje javnih plaža unaprijeđeni su uvjeti za zdrav život, rekreaciju i društvenu uključenost. Time je podignuta ukupna razina kvalitete života lokalnog stanovništva.

SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji

Provedbom demografskih mjera, potpora obiteljima s djecom te socijalnih programa osnažena je obiteljska politika i stvoreni su poticajni uvjeti za ostanak i doseljavanje mladih obitelji. Sustavna briga o djeci i ranjivim skupinama dodatno doprinosi društvenoj stabilnosti.

SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj

Jačanjem sustava protupožarne i civilne zaštite te ulaganjima u sigurnosnu i komunalnu infrastrukturu povećana je otpornost zajednice na krizne situacije i elementarne nepogode. Time su osigurani preduvjeti za stabilan i siguran razvoj.

SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost

Aktivnostima u području gospodarenja otpadom, komunalnog uređenja i održivog upravljanja prostorom doprinosi se zaštiti okoliša i racionalnom korištenju prirodnih resursa. Ulaganja su usmjerena na smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i podizanje ekološke svijesti.

SC 10. Održiva mobilnost

Ulaganjima u prometnu infrastrukturu, poboljšanje prometne sigurnosti i dostupnosti javnih sadržaja unaprijeđena je funkcionalnost prometnog sustava. Time se doprinosi održivoj mobilnosti, smanjenju prometnih opterećenja i boljoj povezanosti unutar općinskog područja.

Financijski kapacitet u provedbi mjera 2025. proračunske godine te cjelokupnog programskog razdoblja 2021.-2025. ogleda se kroz realizaciju proračuna Općine, odnosno sustav planiranja i izvršavanja proračuna Općine, primjenom programske klasifikacije. 

Programska klasifikacija omogućuje jasno povezivanje strateških ciljeva i mjera iz Provedbenog programa s konkretnim proračunskim programima, aktivnostima i projektima. Svaka mjera razrađena je kroz odgovarajući program u proračunu, unutar kojeg su planirana financijska sredstva potrebna za njezinu realizaciju. Na taj se način osigurava transparentnost, praćenje i kontrola utroška sredstava te mjerljivost ostvarenih rezultata. Provedba mjera provodi se kroz redovno financiranje aktivnosti i kapitalnih projekata iz općinskog proračuna, a po potrebi i kroz sufinanciranje iz drugih izvora (državni proračun, fondovi Europske unije i drugi izvori). Izvršenje proračuna tijekom proračunske godine ujedno predstavlja i pokazatelj dinamike i uspješnosti provedbe planiranih mjera.

Praćenje provedbe provodi se kroz sustav financijskog izvještavanja i polugodišnja odnosno godišnja izvješća o izvršenju proračuna, čime se osigurava pravovremeno uočavanje eventualnih odstupanja te poduzimanje korektivnih mjera. Na taj način Provedbeni program nije zaseban dokument, već je integriran u proračunski proces Općine, čime se osigurava njegova operativna provedivost i usklađenost s raspoloživim financijskim sredstvima.
5. PROVEDBA MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA OPĆINE FUNTANA-FONTANE KROZ PRORAČUNE 2021.-2025.
	Naziv mjere provedbenog programa
	Iznos proračunskih sredstava u provedbi mjere u €

	Mjera 1. Učinkovita lokalna uprava i administracija
	825.281,57
502.688,47

526.143,12

2025.                                      396.390,53

	Ukupno za mjeru 1. 2021.-2025.
	2.250.503,69

	Mjera 2. Komunalni poslovi
	366.253,48
335.384,74

                                                287.796,10
2025.                                      767.033,90

	Ukupno za mjeru 2. 2021.-2025.
	1.497.468,22

	Mjera 3. Učinkovito prostorno i urbanističko planiranje
	5.176,18
16.235,12

49.944,50
2025.                                                  0,00

	Ukupno za mjeru 3. 2021.-2025.
	144.224,87

	Mjera 4. Razvoj konkurentnog gospodarstva
	19.584,57
46.71,46

4.717,00
2025.                                                  0,00

	Ukupno za mjeru 4. 2021.-2025.
	24.301,57

	Mjera 5. Ulaganje u obrazovanje
	103.914,44
123.654,55

137.445,95

2025.                                      151.655,66

	Ukupno za mjeru 5. 2021.-2025.
	516.670,60

	Mjera 6. Briga o djeci
	268.054,76
287.804,25

373.243,49

2025.                                      350.679,56

	Ukupno za mjeru 6. 2021.-2025.
	1.279.782,06

	Mjera 7. Socijalni programi
	82.575,15
89.536,51

210.357,48

2025.                                        80.464,01

	Ukupno za mjeru 7. 2021.-2025.
	462.933,15

	Mjera 8. Razvoj programa u kulturi
	5.789,62
17.845,72

18.277,84

2025.                                          5.461,66

	Ukupno za mjeru 8. 2021.-2025.
	47.374,84

	Mjera 9. Protupožarna i civilna zaštita
	68.140,94
92.435,35

119.656,69

2025.                                      136.932,46

	Ukupno za mjeru 9. 2021.-2025.
	417.165,44

	Mjera 10. Gospodarenje otpadom
	38.022,79
27.429,47

19.814,38

2025.                                        15.726,91

	Ukupno za mjeru 10. 2021.-2025.
	100.993,55

	Mjera 11. Izgradnja i uređenje parkova i dječjih igrališta
	190.442,16
262.762,07

414.583,29

	Ukupno za mjeru 11. 2021.-2025.
	867.787,52

	Mjera 12. Unapređenje i rekonstrukcija sportske infrastrukture
	74.286,90
88.315,5

96.375,07

2025.                                      104.850,66

	Ukupno za mjeru 12. 2021.-2025.
	363.558,13

	Mjera 13. Održavanje i uređenje javnih plaža
	253.240,39
86.833,07

81.113,56
2025.                                        82.595,23

	Ukupno za mjeru 13. 2021.-2025.
	503.782,25

	Mjera 14. Ulaganje u prometnu infrastrukturu
	304.185,21
230.082,47

290.698,37

2025.                                      258.498,27

	Ukupno za mjeru 14. 2021.-2025.
	1.083.464,32

	Mjera 15. Demografija
	1.327,22
3.200,00
1.600,00

2025.                                          7.600,00

	Ukupno za mjeru 15. 2021.-2025.
	13.727,22


Zaključno, provedene mjere u 2025. godini u značajnoj su mjeri doprinijele ostvarivanju navedenih strateških ciljeva kroz integrirani pristup razvoju infrastrukture, društvenih usluga, sigurnosti i održivog upravljanja. Time je potvrđena usklađenost lokalnih razvojnih aktivnosti sa strateškim prioritetima te osiguran kontinuitet održivog razvoja Općine u narednom razdoblju.
Analizom izvještaja za razdoblje 2021.-2025. jasno je da najveći dio proračunskih sredstava Općina usmjerava na brigu o djeci, razvoj infrastrukture i jačanje administrativnih kapaciteta. Proračunski prioriteti jasno su usmjereni na demografsku obnovu, podizanje kvalitete života stanovnika te dugoročnu održivost lokalnog razvoja.

1. Briga o djeci i obitelji

Općina kontinuirano ulaže u mjere pronatalitetne i socijalne politike, uključujući:

novčane potpore za rođenje djece, sufinanciranje ili potpuno financiranje predškolskog odgoja, potpore za nabavu školskog materijala i druge oblike pomoći obiteljima. Ovakva proračunska struktura pokazuje jasno opredjeljenje za demografsku revitalizaciju i stvaranje poticajnog okruženja za mlade obitelji. Ulaganja u djecu imaju dugoročni učinak jer doprinose stabilnosti stanovništva i povećanju socijalne sigurnosti.

2. Ulaganja u infrastrukturu

Značajna sredstva usmjerena su na: razvoj i modernizaciju komunalne infrastrukture, izgradnju i proširenje društvenih objekata, unapređenje prometne i komunalne mreže. Kapitalni projekti doprinose podizanju životnog standarda te stvaraju preduvjete za gospodarski i demografski razvoj. Infrastrukturna ulaganja istovremeno povećavaju atraktivnost Općine za doseljavanje i ostanak stanovništva.
3. Razvoj uprave i institucionalni kapaciteti

Općina ulaže u: jačanje administrativnih kapaciteta, unapređenje organizacije rada, digitalizaciju usluga i modernizaciju upravnih procesa, pripremu i provedbu projekata financiranih iz nacionalnih i EU izvora. Razvoj uprave omogućuje učinkovitije planiranje i provedbu strateških ciljeva, bolju apsorpciju vanjskih sredstava te transparentnije upravljanje proračunom.

Zaključna ocjena provedbe mjera

Analiza proračunskih prioriteta pokazuje da Općina sustavno i strateški ulaže u tri ključna područja: djecu i obitelj, infrastrukturu te institucionalni razvoj. Takav pristup doprinosi dugoročnoj održivosti lokalne zajednice, povećanju kvalitete javnih usluga i jačanju demografske stabilnosti. Ovakav model upravljanja može se ocijeniti kao primjer integriranog pristupa provedbi mjera provedbenog programa, pri čemu su financijska sredstva usmjerena na prioritetne razvojne ciljeve s mjerljivim društvenim učinkom.
Općinski Načelnik
Mladen Grgeta, v.r.
Lokalni koordinator 

Korin Liović Pranjić, v.r.[image: image3.png]


[image: image4.png]



